## Slide 2: Implantação de sistemas de gestão
A gestão de escritórios vem passando por transformações significativas nos últimos anos. Modelos desenvolvidos para outros segmentos de mercado foram incorporados e passaram a fazer parte do dia a dia administrativo dos escritórios.
Conceitos como remuneração estratégica, KPI, BSC e outros até então fora da gestão dos escritórios começaram a ser usados com frequência crescente. Ocorre que usar estas ferramentas exige disponibilidade de dados e facilidade de pesquisa, o que só pode ser conseguido com a implantação de sistemas integrados.
Nesta sequência de slides são apresentados os principais passos e conceitos para um projeto bem sucedido que envolva desde a escolha do modelo até sua efetiva utilização.

## Slide 3: As alternativas disponíveis
O mercado oferece três modelos básicos de soluções para sistemas de gestão:
PACOTES
PRODUTOS-PADRÃO QUE:
  Representam a média dos modelos de gestão das empresas a que se destinam;

## Slide 4: As alternativas disponíveis
O mercado oferece três modelos básicos de soluções para sistemas de gestão:
PRODUTOS-PADRÃO QUE:
  Representam a média dos modelos de gestão das empresas a que se destinam;
  Necessitam customizações (adaptações) para que atendam as necessidades específicas das empresas;
PACOTES

## Slide 5: As alternativas disponíveis
O mercado oferece três modelos básicos de soluções para sistemas de gestão:
PRODUTOS-PADRÃO QUE:
  Representam a média dos modelos de gestão das empresas a que se destinam;
  Necessitam customizações (adaptações) para que atendam as necessidades específicas das empresas;
  Exigem taxas anuais de manutenção para que haja suporte e atualização tecnológica periódica.
PACOTES

## Slide 6: As alternativas disponíveis
O mercado oferece três modelos básicos de soluções para sistemas de gestão:
PRODUTOS-PADRÃO QUE:
  Representam a média dos modelos de gestão das empresas a que se destinam;
  Necessitam customizações (adaptações) para que atendam as necessidades específicas das empresas;
  Exigem taxas anuais de manutenção para que haja suporte e atualização tecnológica periódica.
  Podem ser implantados com relativa rapidez;
PACOTES

## Slide 7: As alternativas disponíveis
O mercado oferece três modelos básicos de soluções para sistemas de gestão:
PRODUTOS-PADRÃO QUE:
  Representam a média dos modelos de gestão das empresas a que se destinam;
  Necessitam customizações (adaptações) para que atendam as necessidades específicas das empresas;
  Exigem taxas anuais de manutenção para que haja suporte e atualização tecnológica periódica.
  Podem ser implantados com relativa
  rapidez;
  São formados por programas fechados.
PACOTES

## Slide 8: As alternativas disponíveis
O mercado oferece três modelos básicos de soluções para sistemas de gestão:
PRODUTOS-PADRÃO QUE:
  Representam a média dos modelos de gestão das empresas a que se destinam;
  Necessitam customizações (adaptações) para que atendam as necessidades específicas das empresas;
  Exigem taxas anuais de manutenção para que haja suporte e atualização tecnológica periódica.
  Podem ser implantados com relativa
  rapidez;
  São formados por programas fechados.
Direitos de propriedade intelectual garantidos para a software-house
PACOTES

## Slide 9: As alternativas disponíveis
O mercado oferece três modelos básicos de soluções para sistemas de gestão:
SERVIÇOS DE:
  Definição de soluções próprias vis-a-vis as necessidades da empresa;
DESENVOLVIMENTO

## Slide 10: As alternativas disponíveis
O mercado oferece três modelos básicos de soluções para sistemas de gestão:
SERVIÇOS DE:
  Definição de soluções próprias vis-a-vis as necessidades da empresa;
  Escolha da tecnologia mais adequada à empresa;
DESENVOLVIMENTO

## Slide 11: As alternativas disponíveis
O mercado oferece três modelos básicos de soluções para sistemas de gestão:
SERVIÇOS DE:
  Definição de soluções próprias vis-a-vis as necessidades da empresa;
  Escolha da tecnologia mais adequada à
  empresa;
  Especificação de estruturas, funções e ferramentas conforme modelo de gestão da empresa;
DESENVOLVIMENTO

## Slide 12: As alternativas disponíveis
O mercado oferece três modelos básicos de soluções para sistemas de gestão:
SERVIÇOS DE:
  Definição de soluções próprias vis-a-vis as necessidades da empresa;
  Escolha da tecnologia mais adequada à
  empresa;
  Especificação de estruturas, funções e ferramentas conforme modelo de gestão da empresa;
  Planejamento e implementação das soluções definidas – prazo mais longo;
DESENVOLVIMENTO

## Slide 13: As alternativas disponíveis
O mercado oferece três modelos básicos de soluções para sistemas de gestão:
SERVIÇOS DE:
  Definição de soluções próprias vis-a-vis as necessidades da empresa;
  Escolha da tecnologia mais adequada à empresa;
  Especificação de estruturas, funções e ferramentas conforme modelo de gestão da empresa;
  Planejamento e implementação das soluções definidas – prazo mais longo;
  Implantação de novas funções sempre que necessário para a correta gestão dos negócios.
DESENVOLVIMENTO

## Slide 14: As alternativas disponíveis
O mercado oferece três modelos básicos de soluções para sistemas de gestão:
SERVIÇOS DE:
  Definição de soluções próprias vis-a-vis as necessidades da empresa;
  Escolha da tecnologia mais adequada à empresa;
  Especificação de estruturas, funções e ferramentas conforme modelo de gestão da empresa;
  Planejamento e implementação das soluções definidas – prazo mais longo;
  Implantação de novas funções sempre que necessário para a correta gestão dos negócios.
Todos os programas são de propriedade exclusiva do Escritório
DESENVOLVIMENTO

## Slide 15: As alternativas disponíveis
O mercado oferece três modelos básicos de soluções para sistemas de gestão:
SERVIÇOS DE:
  Acesso via internet a pacotes de gestão;
DATAWARE HOUSE

## Slide 16: As alternativas disponíveis
O mercado oferece três modelos básicos de soluções para sistemas de gestão:
SERVIÇOS DE:
  Acesso via internet a pacotes de gestão;
  Armazenamento, backup e processamento de dados via internet;
DATAWARE HOUSE

## Slide 17: As alternativas disponíveis
O mercado oferece três modelos básicos de soluções para sistemas de gestão:
SERVIÇOS DE:
  Acesso via internet a pacotes de gestão;
  Armazenamento, backup e processamento de dados via internet;
  Atualização tecnológica indiferenciada a todos os clientes;
DATAWARE HOUSE

## Slide 18: As alternativas disponíveis
O mercado oferece três modelos básicos de soluções para sistemas de gestão:
SERVIÇOS DE:
  Acesso via internet a pacotes de gestão;
  Armazenamento, backup e processamento de dados via internet;
  Atualização tecnológica indiferenciada a todos os clientes;
  Atualização de funções indiferenciada a todos os clientes;
DATAWARE HOUSE

## Slide 19: As alternativas disponíveis
O mercado oferece três modelos básicos de soluções para sistemas de gestão:
SERVIÇOS DE:
  Acesso via internet a pacotes de gestão;
  Armazenamento, backup e processamento de dados via internet;
  Atualização tecnológica indiferenciada a todos os clientes;
  Atualização de funções indiferenciada a todos os clientes;
  Treinamento dos usuários para implantação;
DATAWARE HOUSE

## Slide 20: As alternativas disponíveis
O mercado oferece três modelos básicos de soluções para sistemas de gestão:
SERVIÇOS DE:
  Acesso via internet a pacotes de gestão;
  Armazenamento, backup e processamento de dados via internet;
  Atualização tecnológica indistinta a todos os clientes;
  Atualização de funções indistinta a todos os clientes;
  Treinamento dos usuários para
  implantação;
  Implantação rápida.
DATAWARE HOUSE

## Slide 21: As alternativas disponíveis
O mercado oferece três modelos básicos de soluções para sistemas de gestão:
SERVIÇOS DE:
  Acesso via internet a pacotes de gestão;
  Armazenamento, backup e processamento de dados via internet;
  Atualização tecnológica indistinta a todos os clientes;
  Atualização de funções indistinta a todos os clientes;
  Treinamento dos usuários para
  implantação;
  Implantação rápida.
Todos os programas são de propriedade exclusiva do fornecedor
DATAWARE HOUSE

## Slide 22: As alternativas disponíveis
Normalmente as indicações para cada um destes modelos têm a configuração abaixo:

## Slide 23: As alternativas disponíveis
Normalmente as indicações para cada um destes modelos têm a configuração abaixo:
Funções padronizadas
  Contabilidade
  Folha de pagamento
  Estoques
  Compras, etc.
Média flexibilidade
Alta dependência do fornecedor
PACOTES

## Slide 24: As alternativas disponíveis
Normalmente as indicações para cada um destes modelos têm a configuração abaixo:
Funções padronizadas
  Contabilidade
  Folha de pagamento
  Estoques
  Compras
Média flexibilidade
Alta dependência do fornecedor
Funções especializadas
  Gestão de projetos
  Gestão de contratos
  P.C.P.
  Crédito
  Gestão de custos e de produtividade
Alta flexibilidade
Baixa dependência do fornecedor
PACOTES
DESENVOLVIMENTO

## Slide 25: As alternativas disponíveis
Normalmente as indicações para cada um destes modelos têm a configuração abaixo:
Funções padronizadas
  Contabilidade
  Folha de pagamento
  Estoques
  Compras, etc
Média flexibilidade
Alta dependência do fornecedor
Funções especializadas
  Gestão de projetos
  Gestão de contratos
  P.C.P.
  Crédito
  Gestão de custos e de produtividade
Alta flexibilidade
Baixa dependência do fornecedor
Baixo custo de utilização
  Funções-padrão
Pouca infra-estrutura
Baixa flexibilidade
Total dependência do fornecedor
PACOTES
DESENVOLVIMENTO
DATAWARE HOUSE

## Slide 26: A escolha é estratégica
Portanto, são três as variáveis a ser analisadas:
Liberdade
O grau de liberdade exigido para a correta administração de seu Escritório, em termos de:
  Flexibilidade na definição dos modelos de contratos com seus clientes;

## Slide 27: A escolha é estratégica
Portanto, são três as variáveis a ser analisadas:
Liberdade
O grau de liberdade exigido para a correta administração de seu Escritório, em termos de:
  Flexibilidade na definição dos modelos de contratos com seus clientes;
  Agilidade na evolução da sua estrutura organizacional;

## Slide 28: A escolha é estratégica
Portanto, são três as variáveis a ser analisadas:
Liberdade
O grau de liberdade exigido para a correta administração de seu Escritório, em termos de:
  Flexibilidade na definição dos modelos de contratos com seus clientes;
  Agilidade na evolução da sua estrutura organizacional;
  Flexibilidade na definição do modo de remunerar seus colaboradores;

## Slide 29: A escolha é estratégica
Portanto, são três as variáveis a ser analisadas:
Liberdade
O grau de liberdade exigido para a correta administração de seu Escritório, em termos de:
  Flexibilidade na definição dos modelos de contratos com seus clientes;
  Agilidade na evolução da sua estrutura organizacional;
  Flexibilidade na definição do modo de remunerar seus colaboradores;
  Facilidade para construir os instrumentos de apoio à decisão adequados a sua realidade;

## Slide 30: A escolha é estratégica
Portanto, são três as variáveis a ser analisadas:
Liberdade
O grau de liberdade exigido para a correta administração de seu Escritório, em termos de:
  Flexibilidade na definição dos modelos de contratos com seus clientes;
  Agilidade na evolução da sua estrutura organizacional;
  Flexibilidade na definição do modo de remunerar seus colaboradores;
  Facilidade para construir os instrumentos de apoio à decisão adequados a sua realidade;
  Portabilidade de plataforma de software básico;

## Slide 31: A escolha é estratégica
Portanto, são três as variáveis a ser analisadas:
Liberdade
O grau de liberdade exigido para a correta administração de seu Escritório, em termos de:
  Flexibilidade na definição dos modelos de contratos com seus clientes;
  Agilidade na evolução da sua estrutura organizacional;
  Flexibilidade na definição do modo de remunerar seus colaboradores;
  Facilidade para construir os instrumentos de apoio à decisão adequados a sua realidade;
  Portabilidade de plataforma de software básico;
  Dependência do fornecedor.

## Slide 32: A escolha é estratégica
Portanto, são três as variáveis a ser analisadas:
Liberdade
Os custos envolvidos na implantação de um sistema, considerando:
  Especificação das funcionalidades e da tecnologia necessárias para que o grau de liberdade definido seja, de fato, uma realidade;
Custo

## Slide 33: A escolha é estratégica
Portanto, são três as variáveis a ser analisadas:
Liberdade
Os custos envolvidos na implantação de um sistema, considerando:
  Especificação das funcionalidades e da tecnologia necessárias para que o grau de liberdade definido seja, de fato, uma realidade;
  A base de software exigida para que isto seja possível;
Custo

## Slide 34: A escolha é estratégica
Portanto, são três as variáveis a ser analisadas:
Liberdade
Os custos envolvidos na implantação de um sistema, considerando:
  Especificação das funcionalidades e da tecnologia necessárias para que o grau de liberdade definido seja, de fato, uma realidade;
  A base de software exigida para que isto seja possível;
  A infra-estrutura de hardware necessária para tanto;
Custo

## Slide 35: A escolha é estratégica
Portanto, são três as variáveis a ser analisadas:
Liberdade
Os custos envolvidos na implantação de um sistema, considerando:
  Especificação das funcionalidades e da tecnologia necessárias para que o grau de liberdade definido seja, de fato, uma realidade;
  A base de software exigida para que isto seja possível;
  A infra-estrutura de hardware necessária para tanto;
  Os serviços de programação, implementação e treinamento indispensáveis ao sucesso da implantação.
Custo

## Slide 36: A escolha é estratégica
Portanto, são três as variáveis a ser analisadas:
Liberdade
Os benefícios que o sistema trará ao Escritório, o que inclui:
  O incremento da produtividade e a conseqüente redução dos custos operacionais;
Custo
Benefício

## Slide 37: A escolha é estratégica
Portanto, são três as variáveis a ser analisadas:
Liberdade
Os benefícios que o sistema trará ao Escritório, o que inclui:
  O incremento da produtividade e a conseqüente redução dos custos operacionais;
  A velocidade de obtenção das informações necessárias à gestão dos negócios;
Custo
Benefício

## Slide 38: A escolha é estratégica
Portanto, são três as variáveis a ser analisadas:
Liberdade
Os benefícios que o sistema trará ao Escritório, o que inclui:
  O incremento da produtividade e a conseqüente redução dos custos operacionais;
  A velocidade de obtenção das informações necessárias à gestão dos negócios;
  A diversidade de avaliações que serão colocadas à disposição dos sócios, administradores e gerentes de áreas;
Custo
Benefício

## Slide 39: A escolha é estratégica
Portanto, são três as variáveis a ser analisadas:
Liberdade
Os benefícios que o sistema trará ao Escritório, o que inclui:
  O incremento da produtividade e a conseqüente redução dos custos operacionais;
  A velocidade de obtenção das informações necessárias à gestão dos negócios;
  A diversidade de avaliações que serão colocadas à disposição dos sócios, administradores e gerentes de áreas;
  A facilidade, segurança e rapidez na manutenção dos dados, modelos e relatórios.
Custo
Benefício

## Slide 40: A escolha é estratégica
É necessário analisar todos estes efeitos:
Liberdade
Custo
Benefício
Estas três variáveis comportam-se de maneira bastante previsível:
  Os custos crescem junto
  com o grau de liberdade;

## Slide 41: A escolha é estratégica
É necessário analisar todos estes efeitos:
Liberdade
Custo
Benefício
Estas três variáveis comportam-se de maneira bastante previsível:
  Os custos crescem junto
  com o grau de liberdade;
  Os benefícios seguem
  a mesma lógica ...

## Slide 42: A escolha é estratégica
É necessário analisar todos estes efeitos:
Liberdade
Estas três variáveis comportam-se de maneira bastante previsível:
  Os custos crescem junto
  com o grau de liberdade;
  Os benefícios seguem
  a mesma lógica ...
O caminho, portanto, é encontrar o modelo que atenda as necessidades estratégicas de seu Escritório – não pode ser “perecível”.
Custo
Benefício

## Slide 43: A escolha é estratégica
A combinação destes comportamentos resulta em:
Liberdade
Custo
Benefício
REPRESENTA
O BENEFÍCIO
LÍQUIDO DOS
INVESTIMENTOS
É vital que os custos e os
benefícios sejam
precisamente analisados

## Slide 44: Como decidir?
A organização de um projeto de implantação de sistema de gestão passa por alguns pontos básicos:
  Determinação precisa das necessidades do Escritório em termos de:
    Controles gerenciais
    Rotinas operacionais
    Rotinas administrativas
    Acesso externo (clientes, colaboradores e órgãos públicos)
    Exclusividade das aplicações
    Flexibilidade para mudanças

## Slide 45: Como decidir?
A organização de um projeto de implantação de sistema de gestão passa por alguns pontos básicos:
  Determinação das disponibilidades do Escritório:
    Financeiras (fluxo de caixa)
    De equipe para conduzir o projeto (inclusive sócios)
    De prazo para implantação (impactos nas metas estratégicas)
    De infra-estrutura (software, hardware, comunicações)

## Slide 46: Como decidir?
A organização de um projeto de implantação de sistema de gestão passa por alguns pontos básicos:
  Avaliação dos modelos X necessidades & disponibilidades
 | Necessidades |  | Disponibilidades | 
 | Funcionais | Técnicas | Materiais | Técnicas
Pacotes | S/N | S/N | S/N | S/N
Desenvolvimento | S/N | S/N | S/N | S/N
Dataware-house | S/N | S/N | S/N | S/N
S = Atende
N = Não atende

## Slide 47: Como decidir?
A organização de um projeto de implantação de sistema de gestão passa por alguns pontos básicos:
  Refinar para os casos favoráveis (um exemplo)
 | Necessidades |  | Disponibilidades | 
 | Funcionais | Técnicas | Materiais | Técnicas
Pacotes | N | N | S | S
Desenvolvimento | S | S | S | S
Dataware-house | N | S | S | N

## Slide 48: Como decidir?
O refinamento desta análise é tarefa a ser conduzida por uma equipe mista (Escritório & Especialista) que deverá avaliar:
  Fornecedores
    Experiência
    Conhecimento do ramo (Escritórios de Advocacia)
    Referências

## Slide 49: Como decidir?
O refinamento desta análise é tarefa a ser conduzida por uma equipe mista (Escritório & Especialista) que deverá avaliar:
  Fornecedores
    Experiência
    Conhecimento do ramo (Escritórios de Advocacia)
    Referências
  Produtos
    Portabilidade
    Funcionalidade
    Conectividade

## Slide 50: O modelo
A solução escolhida – pacote, desenvolvimento ou dataware house – deverá permitir:
  A avaliação dos resultados do Escritório do ponto de vista de:
    Departamentos (centros de custos ou de resultados)
    Clientes (ou grupos de clientes)
    Serviços

## Slide 51: O modelo
A solução escolhida – pacote, desenvolvimento ou dataware house – deverá permitir:
  A avaliação dos resultados do Escritório do ponto de vista de:
    Departamentos (centros de custos ou de resultados)
    Clientes (ou grupos de clientes)
    Serviços
  A avaliação da produtividade dos colaboradores

## Slide 52: O modelo
A solução escolhida – pacote, desenvolvimento ou dataware house – deverá permitir:
  A avaliação dos resultados do Escritório do ponto de vista de:
    Departamentos (centros de custos ou de resultados)
    Clientes (ou grupos de clientes)
    Serviços
  A avaliação da produtividade dos colaboradores
  A integração dos módulos gerenciais com os administrativos

## Slide 53: O modelo
A solução escolhida – pacote, desenvolvimento ou dataware house – deverá permitir:
  A avaliação dos resultados do Escritório do ponto de vista de:
    Departamentos (centros de custos ou de resultados)
    Clientes (ou grupos de clientes)
    Serviços
  A avaliação da produtividade dos colaboradores
  A integração dos módulos gerenciais com os administrativos
  A utilização remota via internet

## Slide 54: O modelo
A solução escolhida – pacote, desenvolvimento ou dataware house – deverá permitir:
  A avaliação dos resultados do Escritório do ponto de vista de:
    Departamentos (centros de custos ou de resultados)
    Clientes (ou grupos de clientes)
    Serviços
  A avaliação da produtividade dos colaboradores
  A integração dos módulos gerenciais com os administrativos
  A utilização remota via internet
  A integração com sistemas de controle de processos

## Slide 55: O modelo
A solução escolhida – pacote, desenvolvimento ou dataware house – deverá permitir:
  A avaliação dos resultados do Escritório do ponto de vista de:
    Departamentos (centros de custos ou de resultados)
    Clientes (ou grupos de clientes)
    Serviços
  A avaliação da produtividade dos colaboradores
  A integração dos módulos gerenciais com os administrativos
  A utilização remota via internet
  A integração com sistemas de controle de processos
  A integração com sistemas de gestão de conhecimento

## Slide 56: O modelo
Plano de contas
Workflow
Timesheet
Eventos Agenda
Colaboradores
Despesas Custas
Orçamento Resultados
Contabilidade
Suprimentos
Faturamento
Processos Consultas
Clientes
Centros de Responsabilidades
Arquivos e GED
Imobilizado e Estoques
Financeiro

## Slide 57: O modelo
O modelo geral de um bom sistema deve prever:
  Integração dos módulos “operacionais”;

## Slide 58: O modelo
O modelo geral de um bom sistema deve prever:
  Integração dos módulos “operacionais”;
  Estabelecimento de um plano de contas, de uma estrutura organizacional (centros de responsabilidades) e de uma estrutura de projetos que permeiem todas as transações e possibilitem consolidações em todas as dimensões de análise possíveis;

## Slide 59: O modelo
O modelo geral de um bom sistema deve prever:
  Integração dos módulos “operacionais”;
  Estabelecimento de um plano de contas, de uma estrutura organizacional (centros de responsabilidades) e de uma estrutura de projetos que permeiem todas as transações e possibilitem consolidações em todas as dimensões de análise possíveis;
  Encadeamento do trabalho por meio do workflow;

## Slide 60: O modelo
O modelo geral de um bom sistema deve prever:
  Integração dos módulos “operacionais”;
  Estabelecimento de um plano de contas, de uma estrutura organizacional (centros de responsabilidades) e de uma estrutura de projetos que permeiem todas as transações e possibilitem consolidações em todas as dimensões de análise possíveis;
  Encadeamento do trabalho por meio do workflow;
  Gestão do escritório por meio de um módulo de Controladoria (caixas em vermelho no esquema).

## Slide 61: O projeto
A organização do projeto é fundamental para que os resultados planejados sejam alcançados dentro do budget original.
  Mapeamento das necessidades

## Slide 62: O projeto
A organização do projeto é fundamental para que os resultados planejados sejam alcançados dentro do budget original.
  Mapeamento das necessidades
  Especificação das funcionalidades e da tecnologia

## Slide 63: O projeto
A organização do projeto é fundamental para que os resultados planejados sejam alcançados dentro do budget original.
  Mapeamento das necessidades
  Especificação das funcionalidades e da tecnologia
  Seleção do modelo mais indicado

## Slide 64: O projeto
A organização do projeto é fundamental para que os resultados planejados sejam alcançados dentro do budget original.
  Mapeamento das necessidades
  Especificação das funcionalidades e da tecnologia
  Seleção do modelo mais indicado
  Modelagem de dados

## Slide 65: O projeto
A organização do projeto é fundamental para que os resultados planejados sejam alcançados dentro do budget original.
  Mapeamento das necessidades
  Especificação das funcionalidades e da tecnologia
  Seleção do modelo mais indicado
  Modelagem de dados
  Programação (ou customizações) e testes

## Slide 66: O projeto
A organização do projeto é fundamental para que os resultados planejados sejam alcançados dentro do budget original.
  Mapeamento das necessidades
  Especificação das funcionalidades e da tecnologia
  Seleção do modelo mais indicado
  Modelagem de dados
  Programação (ou customizações) e testes
  Documentação

## Slide 67: O projeto
A organização do projeto é fundamental para que os resultados planejados sejam alcançados dentro do budget original.
  Mapeamento das necessidades
  Especificação das funcionalidades e da tecnologia
  Seleção do modelo mais indicado
  Modelagem de dados
  Programação (ou customizações) e testes
  Documentação
  Treinamento dos usuários

## Slide 68: Conclusão
A escolha e a implantação do sistema de gestão de um Escritório não é tarefa trivial – exige dedicação dos sócios, clareza de objetivos e planejamento acurado da implantação.
As definições que embasarão a especificação do novo sistema nascem, necessariamente, das estratégias de médio e longo prazos:
  O Escritório pretende atuar com “produtos” e contratos standard ou optou pela diferenciação como estratégia?
  O prazo de implantação é fator de constrangimento estratégico ou a qualidade da solução é o quê realmente conta?
  O compartilhamento de estruturas com outro Escritório é aceitável?
As respostas podem ser difíceis de ser dadas, portanto é sempre bom contar com a assessoria de profissionais experientes no tema - informática e gestão de resultados são hoje preocupações indissociáveis.

## Slide 69
www.tellescorrea.com.br